Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. Občianského zákonníka č. 513/91 Zb.v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na akciu:

Oprava sociálneho zariadenia, haly a izby na 1. poschodí – oddelenie ŽENY

I. Zmluvné strany

zhotoviteľ    :  Peter Sýkora

Struhy 1384

023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 41071972

DIČ: 1021130352

IČ DPH: SK1021130352

Bankové spojenie: SK47 0900 0000 0003 1216 4266

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: Peter Sýkora

objednávateľ :	Harmónia – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Ul. Republiky č.22

010 01 Žlina

zastúpený: Mgr.Katarína Veselovská, riaditeľka

IČO: 00647748

DIČ: 2020689319

Oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Mgr. Katarína Veselovská

II. Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto zmluvy o dielo  (ďalej len zmluva) je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je stavba: Oprava sociálneho zariadenia, haly a izby na 1. poschodí – oddelenie ŽENY, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 – Prehľad rozpočtových nákladov a krycí list rozpočtu tejto zmluvy o dielo.

2.  Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený plniť predmet tejto zmluvy v dohodnutom termíne a         v požadovanej kvalite.

3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

III. Doba plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje stavbu zhotoviť v dohodnutom čase:

Termín zahájenia prác: 23.10.2017         Odovzdanie prác: do : 30.11.2017

- Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác a dodávok ak poveternostné a iné súvisiace okolnosti neumožnia plnenie predmetu zmluvy

- Doba plnenia je podmienená  dodržaním spolupôsobenia zo strany objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

- Ak  zhotoviteľ nebude  môcť z  príčin na  strane objednávateľa zahájiť alebo pokračovať v prácach podľa zmluvy a v nej uvedených termínoch, termín  odovzdania prác bude posunutý  o dobu, po ktorú nebolo  možné  záväzok  plniť,  alebo  o  ktorú sa posunul termín zahájenia prác.

IV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela je stanovená výsledkom verejného obstarávania v systéme EVOSERVIS číslo zákazky: 3815564420 v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa  – Prehľad rozpočtových nákladov a krycí list rozpočtu a za podmienok uvedených v tejto zmluve o dielo.

Cena celkom bez DPH:                                                              8 924,73 EUR

DPH:   20 %                                                                                1 784,95 EUR

CELKOVÁ CENA :                                                                 10 709,68 EUR

V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vykonaním predmetu diela. Na dohodnutú cenu nemá vplyv použitá technológia, mechanizácia a organizácia práce.

- V celkovej cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty .

- Cena diela pokrýva všetky zmluvne záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na dohodnutý rozsah diela. Objednávateľ poskytne vodu, elektrickú energiu.

- Požiadavky na prípadné práce naviac musia  byť pred ich realizáciou objednávateľom a zhotoviteľom odsúhlasené. Ocenenie prípadných prác naviac bude po vzájomnej dohode.

- Ak  sa  dohodnú  zmluvné strany na rozšírení alebo znížení predmetu zmluvy alebo na zmene spôsobu realizácie, dojednajú vždy dôsledky na zmenu dohodnutej ceny v písomnom dodatku k tejto zmluve.

V. Platobné podmienky

Platba za dielo sa uskutoční na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní od doručenie bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

Faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela a podpise zápisnice.

VI. Spôsob realizácie diela

- Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá  za dodržiavanie BOZP a PO, jeho riadnu realizáciu a kvalitu v súlade s touto zmluvou.

- Pri  realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne známe  bezpečnostné,  požiarne,  hygienické  predpisy,  stanovené technologické pravidlá, postupy a príslušné normy.

- Zhotoviteľ je  povinný vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni vopred k prevereniu a  prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

- Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

VII. Ukončenie a odovzdanie diela

- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť riadne odovzdať dielo jeho dokončením bez zjavných vád a nedokončení. O tomto odovzdaní  a prevzatí bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude  podpísaná osobami oprávnenými jednať  a podpisovať vo veciach tejto zmluvy.

- K prehliadke diela a k jeho prevzatiu vyzve zhotoviteľ objednávateľa 3 dni vopred.

- Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ musí pred odovzdaním  diela v  dohodnutom termíne,  vyzvať objednávateľa  k prehliadke diela, pri ktorom budú vyšpecifikované prípadné drobné vady alebo nedokončenia.

- Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela bude podpísaná až po odstránení všetkých vád a nedokončení.

VIII. Spolupôsobenie objednávateľa

- Objednávateľ  odovzdá v termíne do dohoda výzvou na prevzatie staveniska zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke – rozpočte.

Súčasťou odovzdania staveniska bude vymedzenie príjazdových a prístupových   komunikácií.

- Pri nástupe na stavenisko oboznámi objednávateľ zhotoviteľa so zvláštnosťami, ktoré sa týkajú bezpečnosti  práce, ochrany zdravia, životného prostredia a požiarnej ochrany v mieste prevádzania prác.

- Objednávateľ prehlasuje, že má finančné prostriedky na realizáciu predmetu tejto zmluvy a že uhradí zhotoviteľovi faktúru za  práce v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

- Na základe vyzvania objednávateľa resp. zhotoviteľa je druhá zmluvná strana povinná sa zúčastniť kontrolnej porady medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Nedodržanie tejto výzvy je považované za hrubé porušenie tejto zmluvy a môže byť dôvodom na jej jednostranné vypovedanie.

- Dodržanie času  plnenia zo strany zhotoviteľa  je závislé od riadneho  a včasného  spolupôsobenia objednávateľa  dohodnutého v tejto  zmluve.  Po dobu omeškania  objednávateľa  s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

IX. Zodpovednosť

- Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za ním realizované dielo po dobu 24  mesiacov odo dňa odovzdania diela. Pre výrobky, ktoré zhotoviteľ doloží záručným listom výrobcu, platí záručná doba uvedená v tomto záručnom liste. Skryté vady je oprávnený  objednávateľ reklamovať  najneskôr  do konca uvedenej záručnej doby.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady,  ktoré vzniknú v priebehu trvania záručnej doby v  dôsledku neodborného užívania alebo zanedbávaním bežnej údržby stavby.

- Objednávateľ je povinný pri realizácii diela spolupracovať, dokončené  dielo prehliadnuť

a pokiaľ nevykazuje žiadne vady dielo prevziať podľa ustanovení v tejto zmluve.

X. Zjednanie zmluvných pokút

- V  prípade  omeškania zhotoviteľa s riadnym ukončením a odovzdaním diela   objednávateľovi, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny o dielo za každý deň omeškania.

- V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry v termíne  dlhšom ako je doba splatnosti, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

XI. Ostatné ujednania

- Zmluvné  strany sa dohodli, že  objednávateľ má právo prikázať zhotoviteľovi zastavenie všetkých  činností súvisiacich s plnením záväzku v  prípade, že dôjde  na strane zhotoviteľa  k porušeniu dohodnutých termínov prác, respektíve nedodržanie prác uvedených v cenovej ponuke - rozpočte, čo je považované za hrubé porušenie zmluvných podmienok a môže viesť k okamžitému ukončeniu tejto zmluvy.

- Taktiež zhotoviteľ má právo pozastaviť práce v prípade neplnenia spolupôsobenia zo strany objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve, do doby jeho vyriešenia. Hrubé porušenie zmluvných podmienok zo strany objednávateľa može byť dôvodom ukončenia tejto zmluvy zhotoviteľom.

- Zmluvné strany sa  zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane rozhodné  skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a môžu ovplyvniť jej plnenie.

- Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanovením Obchodného zákonníka .

- Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok, objednávateľobdrží dva výtlačky.

- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, v plnom rozsahu s nimi súhlasia čo potvrdzujú svojimi podpismi

- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je Príloha č. 1 – Prehľad rozpočtových nákladov a krycí list rozpočtu.

V Žiline, dňa ..........................                                                 V Žiline , dňa ........................

ZHOTOVITEĽ:			                                       OBJEDNÁVATEĽ

..............................................	                	   		......................................................

Peter Sýkora						      Mgr. Katarína Veselovská